|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Atividade** |
| 21/04/2018 – 28/04/2018 | Desenvolvimento do bando de dados |
| 28/04/2018 – 05/05/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 05/05/2018 – 12/05/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 12/05/2018 – 19/05/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 19/05/2018 – 26/05/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 26/05/2018 – 02/06/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 02/06/2018 – 09/06/2018 | Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas |
| 09/06/2018 – 16/06/2018 | Desenvolvimento de listas – unidade de medida / sabor |
| 16/06/2018 – 23/06/2018 | 15/06/2018 Avaliação parcial 1 - Desenvolvimento de listas – cliente / funcionário / pedido / produto |
| 23/06/2018 – 30/06/2018 | Desenvolvimento de cadastros – unidade de medida |
| 30/06/2018 – 07/07/2018 | Testes e Correções e Início cadastro sabor - 06/07/2018 Avaliação bimestral 2 |
| 07/07/2018 – 14/07/2018 | Férias |
| 14/07/2018 – 21/07/2018 | Férias |
| 21/07/2018 – 28/07/2018 | Fim do cadastro sabor |
| 28/07/2018 – 04/08/2018 | Desenvolvimento de cadastro – cliente / funcionário (combobox) |
| 04/08/2018 – 11/08/2018 | Desenvolvimento de cadastro – produto (combobox) |
| 11/08/2018 – 18/08/2018 | Desenvolvimento de cadastro – preço produto |
| 18/08/2018 – 25/08/2018 | Desenvolvimento de cadastro – preço produto |
| 25/08/2018 – 01/08/2018 | Desenvolvimento de cadastro – pedido e Teste |
| 01/09/2018 – 08/09/2018 | Desenvolvimento de cadastro – pedido |
| 08/09/2018 – 15/09/2019 | 14/09/2018 Apresentação parcial 3  Teste para prova e início do desenvolvimento de cadastro – pedido has produto |
| 15/09/2018 – 22/09/2020 | Desenvolvimento de cadastro – pedido has produto |
| 22/09/2018 – 29/09/2021 | Desenvolvimento de cadastro – pedido has produto |
| 29/09/2018 – 06/10/2018 | Testes e ajustes (ajuda)/ Finalização do pedido has produto e Início desenvolvimento relatório principal |
| 06/10/2018 – 13/10/2018 | 05/10/2018 Avaliação Bimestral 3  Início desenvolvimento relatório principal |
| 13/10/2018 – 20/10/2018 | Desenvolvimento relatório principal |
| 20/10/2018 – 27/10/2018 | Desenvolvimento da página principal / home |
| 27/10/2018 – 03/11/2018 | Desenvolvimento relatório principal |
| 03/11/2018 – 10/11/2018 | Testes e finalização |
| 10/11/2018 – 17/11/2018 | Finalização |
| 17/11/2018 – 24/11/2018 |  |
| 24/11/2018 – 01/12/2018 | Testes e correções - 30/11/2018 Apresentação parcial 4 |
| 01/12/2018 – 07/12/2018 | Testes e correções - 07/12/2018 Avaliação bimestral 4 |